PEMBUTAN SISTEM PAKAR MBTI TEST BERBASIS WEB
AHMADIHAMID.com

---
Jumlah Psikolog
Sedikit
Biaya konsultasi
mahal!
permasalahan

---
DESKRIPSI PRODUK

---
Faktor Penentu Kesuksesan
data/knowledge base
website builder/bootstrap
website IDE free&open source

---
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN
Membuat interface yang ramah untuk awam
Kurang sumberdaya pengujian sistem

---
KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN
manfaat pada masyarakat

---
DESKIPSI PROYEK
pembangunan sistem pakar berbasis web yang mampu memberikan layanan uji keperibadian berdasarkan Myers–Briggs Type Indicator (MBTI)
proyek ini dilakukan selama 3 bulan

---
PERENCANAAN AKTIVITAS GLOBAL

---
STRUKTUR ORGANISASI

---
wbs
WBS	TASK
1	Analisis Dan Desain Sistem
1.1	Menganalisa Desain Sistem Pakar
1.2	Membuat Data Flow Diagram
1.3	Dokumentasi Analisa Dan Desain Sistem
2	Desain Web
2.1	Membuat Desain Layout Web
2.2	Membuat Desain Form Input
2.3	Membuat Desain Report
2.3	Dokumentasi Desain Aplikasi
3	Programming
3.1	Programming Website
4	Testing Website
4.1	Testing Website
4.2	Membuat Catatan Perbaikan
4.3	Dokumentasi Testing Website
5	Dokumentasi Administrasi

---
Rab

---
teriMakasih...