PROYEK PEMBUATAN APLIKASI WEB SISTEM PAKAR ANALISA KEPRIBADIAN BERDASARKAN TES MBTI (MYER BRIGGS TYPE INDICATOR)

Ahmadi Hamid (NPM. 011120083)

MANAJEMEN PROYEK WEB
STMIK PALCOMTECH
2015
SURAT TUGAS
No. 1/F11.1/MP.WEB/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Febria Sri Handayani, M.Kom.
NIP	:	04.PCT.13
Jabatan	:	Direktur / Pemilik Proyek
Alamat	:	Jln. Tanjung Karang 35B Palembang

Menugaskan kepada :

Nama	:	Ahmadi Hamid
NIP	:	011120083
Jabatan	:	Manajer Proyek
Alamat	:	Komplek Pusri Borang, Palembang

Untuk melaksanakan kegiatan proyek Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) tahun 2015. Pelaksanaan proyek ini bertempat di Kampus STMIK PalComTech Palembang Jln. Basuki Rahmat No.05 Palembang.

Kepada yang bersangkutan dimohon untuk berkoordinasi.

Setelah melaksanakan tugas, saudara diwajibkan membuat laporan dan disampaikan kepada Direktur.

Demikian harap dilaksanakan sabaik-baiknya.

Palembang, 16 Oktober 2015
Pemilik Proyek

        Febria Sri Handayani, M.Kom.
NIP. 04.PCT.13

PROYEK PEMBUATAN APLIKASI WEB SISTEM PAKAR ANALISA KEPRIBADIAN BERDASARKAN TES MBTI (MYER BRIGGS TYPE INDICATOR)

PENDEFINISIAN PROYEK
(PROJECT DEFINITION)

DAFTAR ISI

DOKUMEN KONTROL
INFO UMUM
Permasalahan
B. Deskripsi Produk
C. Permasalahan
D. Faktor Penentu Keberhasilan
E. Keuntungan yang Diharapkan
F. Teknologi yang Digunakan
G. Deskripsi Proyek
H. Perencanaan Aktivitas Secara Global
I. Risiko
J. Asumsi

DOKUMEN KONTROL

Daftar Perbaikan Dokumen
Tanggal	Penulis	Versi	Referensi

Mengetahui
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Febria Sri Handayani, M.Kom.	Pemilik Proyek

INFO GLOBAL

Nama Proyek	:	Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Pemilik Proyek	:	Febria Sri Handayani, M.Kom.
Manajer Proyek	:	Ahmadi Hamid
Global Proyek
Deskripsi Singkat	:	Melakukan analisa kepribadian secara online.
Predesessor	:	-
Successor	:	-

A.	PERMASALAHAN

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, tempramen dan prilaku seseorang dalam lingkungannya. Jumlah psikolog yang minim dan biaya tes kepribadian yang tidak murah tentunya menjadi salah satu penghalang yang menjadikan masyrakat menjadi kurang berminat untuk mengetahui kepribadiannya, padahal mengetahui kepribadian sangatlah penting untuk diketahui setiap individu agar setiap individu mampu mengembangkan dirinya dan potensi yang dimilikinya.	Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan mengambil keputusan dari seorang pakar. Untuk membantu masyarakat mengetahui kepribadiannya dan mampu mengembangkan potensi dirinya inilah maka dirancang sebuah aplikasi sistem pakar analisa kepribadian berbasis web yang mampu membantu masyarakat untuk mengetahui kepribadiannya. Pembuatan aplikasi sistem pakar analisa kepribadian ini berdasarkan tes kepribadian MBTI (MYER Briggs Type Indicator).

B.	DESKRIPSI PRODUK

Produk yang dihasilkan adalalah sebuah website sistem pakar online yang dapat melakukan analisa kepribadian terhadap pengunjung. Perangkat lunak tersebut dijalankan melalui konsep client side. Beberapa fasilitas yang akan dibangun dalam sistem informasi ini adalah sebagai berikut :
- Melayani analisa kepribadian.
- Memberikan saran pengembangan kepribadian.
C.	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek, diantaranya :
- Kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
- Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen dan tim proyek.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- Tersedianya fasilitas pendukung poyek.
- Pelaksanaan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan berkelanjutan yang mulai dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai tanggal 7 Januari 2015.
- Anggaran yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek hingga proyek di implementasikan adalah sebesar Rp.12.200.000,-
- Pembangunan web sistem pakar dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap.
- Data untuk knowledge base sistem pakar mudah diperoleh.

D.	FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN

1. Membuat interface yang ramah untuh awam.
2. Kurang sumberdaya pengujian sistem.
3. Kemampuan bahasa pemerograman javascript terbatas.

E.	KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN
Membantu masyarakat dalam analisa kepribadian secara mandiri dan online dengan proses yang cepat, mudah dan murah, sehingga masyarakat memiliki informasi untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.

F.	TEKNOLOGI
- Hosting yang digunakan : Github.com
- Bahasa pemerograman yang digunakan : Javascript, HTML, CSS
- Domain : http://mbti.dukun-gaul.xyz
G.	DESKIPSI PROYEK
Deskripsi proyek secara umum (high-level) yang meliputi:

Tujuan Proyek
Proyek bertujuan untuk membangun sistem pakar analisa kepribadian secara online. Melalui sistem ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam analisa kepribadian secara mandiri dan online dengan proses yang cepat, mudah dan murah, sehingga masyarakat memiliki informasi untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.

Hasil yang Diinginkan
Sistem informasi yang dihasilkan dalam proyek ini dapat :
- Melayani analisa kepribadian.
- Memberikan saran pengembangan kepribadian.
Jadwal
Proyek ini akan dikerjakan selama ± 60 hari yang pengerjaanya dimulai dari tanggal 16 Oktober 2015 hingga 7 Januari 2015.

Estimasi / Perkiraan Biaya
Perkiraan biaya sebesar Rp.12.200.000 berupa riset kebutuhan desain proyek, implementasi proyek dan pemelihara proyek selama ± 115 hari. Terhitung setelah proyek tersebut dilaksanakan.

Estimasi Sumberdaya yang Diperlukan
Sumber daya secara global terdiri atas :
No	SDM	Jumlah	Esimasi Biaya
1	Tenaga Sofware Enginnering	1 Orang	Rp. 4.000.000
2	Tenaga Network Enginnering	1 Orang	Rp. 4.000.000
3	Pimpinan Proyek	1 Orang	Rp. 4.000.000
5	Domain	1 Buah	Rp. 200.000

H.	PERENCANAAN AKTIVITAS GLOBAL
Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase perencanaan :
No.	Kegiatan	Oktober				November				Desember
1	Pengumpulan Data
2	Perancangan Sistem
3	Pengembangan Aplikasi
4	Pengujian Aplikasi
5	Dokumentasi

I.	PERKIRAAN RESIKO

- Pengembangan aplikasi membutuhkan waktu lebih lama
- Aplikasi web tak mampu dikembangkan lebih lanjut dengan kompleksitas tinggi

J.	BATASAN
Berikut ini adalah batasan – batasan proyek secara umum :
- Aplikasi sistem pakar merupakan aplikasi web
- Bahasa pemerograman yang digunakan Javascript, CSS dan HTML
- Tidak dibahas mengenai quality control, dan quality assurance secara khusus.

K.	ASUMSI SEMENTARA
Berikut ini adalah deskripsi asumsi-asumsi proyek secara umum, yaitu :
- Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek.
- Human Resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan.
- Anggota tim proyek SDM profeional yang disewa untuk keperluan proyek.
- Struktur organisasi sudah ditetapkan.
- Pemilik dan manajer proyek sudah ditunjuk/ditetapkan beserta anggota tim proyek.
- Proyek ini diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp. 12.200.000,00
- IDE yang akan digunakan untuk membangun web adalah BlueGriffon sehingga bebas biaya lisensi

PROYEK PEMBUATAN APLIKASI WEB SISTEM PAKAR ANALISA KEPRIBADIAN BERDASARKAN TES MBTI (MYER BRIGGS TYPE INDICATOR)

PERENCANAAN PROYEK
(PROJECT PLANNING)

DAFTAR ISI

DOKUMEN KONTROL

RUANG LINGKUP (SCOPE)
Struktur Rincian Pekerjaan (Work Breakdown Structure)

TUJUAN PROYEK

JADWAL PROYEK (Project Schedule)

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK
1. Penugasan Tim Proyek (Project Team Assignment)
2. Peran dan Tanggung Jawab Anggota Tim

MANAJEMEN KOMUNIKASI
1. Perencanaan Komunikasi
2. Persiapan Pertemuan
3. Rapat (Meeting)
4. Pelaporan (Reporting)

MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Form Permintaan Perubahan (Changes Request Form)
2. Catatan Permintaan Perubahan (Changes Request Log)

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PROYEK

DOKUMEN KONTROL

Perubahan Isi

Tanggal	Penulisan	Versi	Referensi Perubahan

  Mengetahui
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Febria Sri Handayani, M.Kom.	Pemilik Proyek

RUANG LINGKUP (SCOPE) PROYEK

Proyek Pembuatan website ini adalah untuk membangun sebuah website sistem pakar online yang dapat melakukan analisa kepribadian terhadap pengunjung. Perangkat lunak tersebut dijalankan melalui konsep client side. Beberapa fasilitas yang akan dibangun dalam sistem informasi ini adalah sebagai berikut :
- Melayani analisa kepribadian.
- Memberikan saran pengembangan kepribadian.

TUJUAN PROYEK

Proyek bertujuan untuk membangun sistem pakar analisa kepribadian secara online. Melalui sistem ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam analisa kepribadian secara mandiri dan online dengan proses yang cepat, mudah dan murah, sehingga masyarakat memiliki informasi untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.

Faktor Penentu Keberhasilan :

- Kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
- Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen dan tim proyek.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- Tersedianya fasilitas pendukung poyek.
- Pelaksanaan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan berkelanjutan yang mulai dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai tanggal 7 Januari 2015.
- Anggaran yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek hingga proyek di implementasikan adalah sebesar Rp.12.200.000,-
- Pembangunan web sistem pakar dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap.
- Data untuk knowledge base sistem pakar mudah diperoleh.

Keuntungan yang diharapkan :
Membantu masyarakat dalam analisa kepribadian secara mandiri dan online dengan proses yang cepat, mudah dan murah, sehingga masyarakat memiliki informasi untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.

JADWAL PROYEK

Proyek ini akan dikerjakan selama ± 60 hari yang pengerjaanya dimulai dari tanggal 16 Oktober 2015 hingga 7 Januari 2016, adapun rincian lengkap kegiatan proyek tersebut beserta durasi waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut :

WBS	TASK	Durasi	Tanggal / Mulai	Tanggal / Selesai
1	Analisis Dan Desain Sistem	7	10-16-2015	10-26-2015
1.1	Analisis Dan Desain Sistem Pakar	6	10-16-2015	10-25-2015
1.2	Dokumentasi Annalisa Dan Desain Sistem	1	10-26-2015	10-26-2015
2	Desain Web	14	10-27-2015	11-13-2015
2.1	Membuat Desain Layout Web	4	10-27-2015	10-30-2015
2.2	Membbuat Desain Form Input Data	4	11-02-2015	11-05-2015
2.3	Membuat Desain Report	4	11-06-2015	11-11-2015
2.4	Dokumentasi Desain Web	2	11-12-2015	11-13-2015
3	Programming	21	11-16-2015	12-14-2015
3.1	Programming Layout Website	10	11-16-2015	11-27-2015
3.2	Programming Proses Data	10	11-27-2015	12-11-2015
3.3	Dokumentasi Programming	1	12-14-2015	12-14-2015
4	Testing Website	7	12-15-2015	12-23-2015
4.1	Testing Layanan Website	5	12-15-2015	12-21-2015
4.2	Membuat Catatan Perbaikan	1	12-22-2015	12-22-2015
4.3	Dokumentasi Testing Website	1	12-23-2015	12-23-2015
5	Dokumentasi Administrasi	60	10-16-2015	01-07-2016

L.	STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

Berikut ini adalah diagram struktur organisasi Proyek Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) :

DIREKTUR

FEBRIA SRI H. M.Kom
MANAJER

Ahmadi Hamid
PROGRAMMER
ANALIS

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran dan tanggung jawab masing-masing personal atau kelompok dengan mengacu pada form penugasan tim proyek (Project Team Assignment ) sebagai berikut:

Direktur
Memberikan Tugas kepada setiap bagian.
Memonitor setiap kerja bagian.

Project Manager/Manajer Proyek:
- Membuat rencana kerja proyek
- Menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek
- Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek
- Memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui.
- Mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan
- Membuat progress report.
- Menjembatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga antara hasil analisa sistem dan bentuk desain aplikasi sesuai dengan yang diharapkan.
- Melaporkan setiap kemajuan proyek hasil dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek
- Membuat dokumentasi manajemen poyek yang dibantu oleh administrator.

Analis:
- Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan wawancara dengan pihak yang ditunjuk.
- Membuat Statement of Purpose
- Melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer proyek.
- Berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek
- Berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi sesuai
        dengan yang diinginkan.
Membuat dokumentasi analisa dan desain sistem dibantu dokumentator.

Desainer:
- Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, bentuk form, dll)
- Berdiskusi dengan penganalisa sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan.
- Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat.
- Membuat dokumentasi desain aplikasi dibantu oleh dokumentator.

Programmer:
- Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan
- Berdiskusi dengan desain aplikasi dan analis agar program yang dibuatnya sesuai dengan yang telah ditentukan.
- Memberi usulan pada desainer dan penganalisa sistem bila memang diperlukan.
- Memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi
- Membuat dokumen program dibantu oleh dokumentator.

Resource and Development:
- Bertugas dan bertanggung jawab dalam menentukan sumber daya baik (waktu, tenaga, biaya).
- Bertanggung jawab atas pengembangan projet lebih lanjut.
- Melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek.
- Membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek.
- Mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek dan berkoordinasi dengan dokumentator.

Administrasi:
- Membuat Dokumentasi proyek dari awal sampai akhir proyek
- Membuat dokumentasi sistem(Desain Spesifikasi Sistem), Berkoordinasi dengan System Analist, designer dan programmer.
- Membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajement proyek.

Keuangan:
Bertanggung Jawab terhadap seluruh keuangan.
MANAJEMEN KOMUNIKASI
Perencanaan Komunikasi
Perencanaan komunikasi menjabarakan komunikasi reguler antar anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek Pembautan Game Aritmaatika. Komunikasi tidak harus dilakukan secara formal saja, komunikasi bisa dilakukan secara terbuka dan informal untuk menfasilitasi transfer pengetahuan (Knowledge transfer) anatar semua pihak yan terlibat/berkepentingan. Untuk perencanaan yang bersifat formal, akan dicantumkan pada lampiran “A: Perencanaan Komunikasi(Communication Plan)” yang menggambarkan komunikasi reguler yang dianggap penting untuk memastikan adanya informasi yang tepat, keterlibatan, dukungan dan manajemen proyek yang efektif.

Persiapan Pertemuan(Meeting)
- Mendistrbusikan angota meeting, selambat-lambatnya sehari sebelumnya. Pembahasan topik bedasrkan kepentingan, dimulai dari topik yang mudah dan setiap topik diberikan alokasi waktu.
- Mendistribusikan materi meeting, agenda, serta inforamasi lokasi dan waktu.
- Setiap anggota tim proyek bertanggugng jawab untuk melakukan persiapan, hadir dan berpartisipasi aktif dalam meeting.
- Peminpin meeting dan fasilisator memastikan meeting dapat erjalan pada waktunya dan efektif, sehingga tujaun meeting dapat dicapai.
- Pemimpin meeting akan menunjuk sekretaris untuk membuat dokumentasi meeting dan mendistribusikannya dengan tepat.
- Meeting paling sedikit membahas topik berikut:
  - Kemajuan proyek
  - Aktivitas yag akan segera dilakukan
  - Pembahasan ulang kontrol perubahan(changecontrol review).

MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam perajalanan Suatu proyek, hampir selalu ada suatu permintaan perubahan. Untuk mengantisifasi akan hal tersebut, maka perlu disusun suatu prosedur. Prosedur untuk mengontrol perubahan dalam suatu proyek sering disebut dengan prosedur Kontrol perubahan (Change Control Procedure).

Prosedur Kontrol perubahan (Change Control Procedure).
- Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus mengacu pada prosedur berikut.
- Pengajuan proyek dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempenagruhi jadwal dan ruang lingkup kerja.
- Persetujuan pada Form permintaan Perubahan/Change Request Form menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada jadwal.
Pengajuan Perubahan
- Suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komukasi formal(meeting reguler) ataupun non-formal (melalui bentuk komunikasi lainnya).
- Mengisi Form permintaan Perubahan, untuk diajukan sebagai usulan perubahan.
  Monitor Perubahan
- Apabila Form Permintaan Perubahan telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai.
- Manajer proyek akan mengubah jadwal proyek atau rencana kerja untuk mengakomodasi perubaha yang telah disaetujui dan mmpresentasikan dalam meeting kemajuan proyek untuk disetujui.
- Kemajuan dalm kontrol perubahan akan dilaporkan dalam meeting proyek. Project Manager harus menanda tangani Form Permintaan Perubahan apabila perubahan telah terselesaikan.
- Daftar Permintaan Peruabahan akan di review pada meeting proyek untuk mengecek peubahan-perubahan yang belum diselesaikan.

Keterangan selengkapnya Mengenai Manajemen Perubahan dapat dilihat pada lampiran berikut ini :
1. Form Permintaan Perubahan (Change request Form).
2. Daftar Permintaan perubahan (Change request Log).

PERENCANAAN KOMUNIKASI (COMMUNICATION PLAN)
Pertemuan (Meeting)

Jenis Pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung Jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Manajemen
Pertemuan Pembukaan	Membahas rencana kerja dengan mengacu kepada Perencanaan Manajemen Proyek	Sekali, saat eksekusi proyek pertama kali	Manajer Proyek	Seluruh anggota tim proyek	Perencanaan Manajemen Proyek	Catatan Pertemuan (MoM) dan Rencana kerja
Pertemuan Tim Proyek	Membahas / review status dan kemajuan proyek dengan mengacu ke Perencanaan Manajemen Proyek. / Membahas rencana kerja berikutnya dengan mengacu kepada Perencanaan Manajemen Proyek. / Memantau & mengontrol perubahan yang terjadi. / Me-review Rencana Kerja (Action Plan) yang telah dikerjakan	Regular	Manajer Proyek	Seluruh anggota tim proyek	Perencanaan Manajemen Proyek. / Laporan Kemajuan Kerja Proyek beserta kelengkapan berkasnya : Form / Catatan Permintaan Perubahan.	MoM & Rencana Kerja. / Laporan Kemanjuan Kerja yang disetujui.

Jenis Pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung Jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Manajemen
Pertemuan Penutup	Transfer pengetahuan / Membahas serah terima proyek	Sekali, menjelang penutupan proyek	Manajer Proyek	Seluruh anggota tim proyek	Rencana Kerja. / Laporan Kemajuan Kerja	MoM & Rencana Kerja. / Laporan Kemanjuan Kerja yang diperbarui.

Pelaporan (Reportting)

Jenis Pelaporan	Item	Waktu	Penanggung Jawab	Distribusi	Masukan	Keluaran
Laporan Kemajuan Proyek (Project Progress Report)
Status Acara / Agenda Pertemuan (Meeting Agenda Status)
Catatan Pertemuan (Minutes of Meeting)

Dibuat Oleh

Nama

Lampiran B:

Keterangan: Form ini dipakai/diisi pada saat melakukan kontrol Project.

Bentuk Formulir Permintaan Perubahan

FORMULIR PERMINTAAN PERUBAHAN
(CHANGES REQUEST FORM)

No. Formulir	:
Nama Proyek	:
Manajer Proyek	:
Bidang	:

Nama Pengusul	:
Tanggal	:

Deskripsi Perubahan yang diusulkan/diinginkan: / . . . . . . . . . . . .
Usul Diterima / Tidak ? / Bila tidak berikan alasan / . . . . . . . .
Diajukan oleh : / Tanggal:	Disetujui oleh : / Tanggal

LAMPIRAN C:
1. STRUKTUR RINCIAN PROYEK :
STRUKTUR RINCIAN PEKERJAAN
Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Manajer Proyek	: Ahmadi Hamid
Bidang	: Teknologi Informasi

WBS	TASK
1	Analisis Dan Desain Sistem
1.1	Analisis Dan Desain Sistem Pakar
1.2	Dokumentasi Annalisa Dan Desain Sistem
2	Desain Web
2.1	Membuat Desain Layout Web
2.2	Membbuat Desain Form Input Data
2.3	Membuat Desain Report
2.4	Dokumentasi Desain Web
3	Programming
3.1	Programming Layout Website
3.2	Programming Proses Data
3.3	Dokumentasi Programming
4	Testing Website
4.1	Testing Layanan Website
4.2	Membuat Catatan Perbaikan
4.3	Dokumentasi Testing Website
5	Dokumentasi Administrasi

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Nama : Ahmadi Hamid / Jabatan : Manajer proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015	Nama : Febria Sri H., M.Kom / Jabatan : Pemilik proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015

PENUGASAN TIM PROYEK :
PENUGASAN TIM PROYEK

Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Manajer Proyek	: Ahmadi Hamid
Bidang	: Teknologi Informasi

Jabatan/Peranan	Tanggung Jawab & Wewenang	Nama
Direktur	Memberikan Tugas kepada setiap bagian. / Memonitor setiap kerja bagian.	Febria Sri H., M.Kom
Project Manager/Manajer Proyek	Membuat rencana kerja proyek / Menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek / Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek / Memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui. / Mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan / Membuat progress report. / Menjebatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga antara hasil analisa sistem dan bentuk desain aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. / Melaporkan setiap kemajuan proyek hasil dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek / Membuat dokumentasi manajemen poyek yang dibantu oleh administrator.	Ahmadi Hamid
Analis	Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan wawancara dengan pihak yang ditunjuk. / Membuat Statement of Purpose / Melaporkan hasil pekerjaan kepada manajer proyek. / Berdiskusi dengan manajer proyek mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek / Berdiskusi dengan desainer aplikasi untuk menentukan desain aplikasi sesuai / dengan yang diinginkan. / Membuat dokumentasi analisa dan desain sistem dibantu dokumentator.	Ahmadi
Desainer	Membuat desain aplikasi (bentuk menu aplikasi, bentuk form, dll) / Berdiskusi dengan penganalisa sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan yang diharapkan. / Berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat. / Membuat dokumentasi desain aplikasi dibantu oleh dokumentator.	Hamid
Programmer	Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang ditentukan / Berdiskusi dengan desain aplikasi dan analis agar program yang dibuatnya sesuai dengan yang telah ditentukan. / Memberi usulan pada desainer dan penganalisa sistem bila memang diperlukan. / Memperbaiki program berdasarkan hasil investigasi / Membuat dokumen program dibantu oleh dokumentator.	Ahmadi
Resource and Development	Bertugas dan bertanggung jawab dalam menentukan sumber daya baik (waktu, tenaga, biaya). / Bertanggung jawab atas pengembangan projet lebih lanjut. / Melaksanakan administrasi proyek dari awal hingga akhir proyek. / Membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek. / Mendokumentasikan arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek dan berkoordinasi dengan dokumentator.	Hamid
Sekretaris	Membuat Dokumentasi proyek dari awal sampai akhir proyek / Membuat dokumentasi sistem(Desain Spesifikasi Sistem), Berkoordinas dengan System Analist, designer dan programmer. / Membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajement proyek.	Ahmadi
Keuangan	Bertanggung Jawab terhadap seluruh keuangan.	Hamid

Catatan: Untuk kasus tertentu (bila dianggap perlu), untuk organisasi yang cukup besar bisa diinformalkan dalam bentuk SK Direksi.

3. JADWAL PROYEK
JADWAL PROYEK

Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Bidang	: Teknologi Informasi

Dibuat Oleh	: Ahmadi Hamid
Tanggal	: 16 Oktober 2015
WBS	TASK	Durasi	Tanggal / Mulai	Tanggal / Selesai
1	Analisis Dan Desain Sistem	7	10-16-2015	10-26-2015
1.1	Analisis Dan Desain Sistem Pakar	6	10-16-2015	10-25-2015
1.2	Dokumentasi Annalisa Dan Desain Sistem	1	10-26-2015	10-26-2015
2	Desain Web	14	10-27-2015	11-13-2015
2.1	Membuat Desain Layout Web	4	10-27-2015	10-30-2015
2.2	Membbuat Desain Form Input Data	4	11-02-2015	11-05-2015
2.3	Membuat Desain Report	4	11-06-2015	11-11-2015
2.4	Dokumentasi Desain Web	2	11-12-2015	11-13-2015
3	Programming	21	11-16-2015	12-14-2015
3.1	Programming Layout Website	10	11-16-2015	11-27-2015
3.2	Programming Proses Data	10	11-27-2015	12-11-2015
3.3	Dokumentasi Programming	1	12-14-2015	12-14-2015
4	Testing Website	7	12-15-2015	12-23-2015
4.1	Testing Layanan Website	5	12-15-2015	12-21-2015
4.2	Membuat Catatan Perbaikan	1	12-22-2015	12-22-2015
4.3	Dokumentasi Testing Website	1	12-23-2015	12-23-2015
5	Dokumentasi Administrasi	60	10-16-2015	01-07-2016

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Nama : Ahmadi Hamid / Jabatan : Manajer proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015	Nama : Febria Sri H., M.Kom / Jabatan : Pemilik proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015

4. RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB ) PROYEK
RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB ) PROYEK
Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Manajer Proyek	: Ahmadi Hamid
Bidang	: Teknologi Informasi

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Nama : Ahmadi Hamid / Jabatan : Manajer proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015	Nama : Febria Sri H., M.Kom / Jabatan : Pemilik proyek / Tanggal : 16 Oktober 2015

DIAGRAM KONTEKS

SISTEM PAKAR ANALISA KEPRIBADIAN BERBASIS WEB

PENGUNJUNG

- data kuisioner
- hasil analisa kepribadian

​
Kuisioner

PENGUNJUNG
1.0.P
ISI KUISIONER
2.0.P
HITUNG
INPUT
- jawab
kuisioner

PENGUNJUNG

​
   Hasil

LAPORAN

- hasil analisa
   kepribadian

FLOW CHART
USER	APLIKASI	DATABASE

PEDOMAN HASIL KERJA
(WORK RESULT GUIDELINE)

Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Bidang	: Teknologi Informasi
Dibuat Oleh	: Ahmadi Hamid
Tanggal	: 16 Oktober 2015

Statment of Purpose, Event List & Context Diagram
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggararan	Dibawah anggaran		M elebihi anggaran
Catatan tambahan :
Data Flow Diagram (DFD) Levelled
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggaran		Dibawah anggaran	Melebihi anggaran
Catatan tambahan :

Data Dictionary
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggararan	Dibawah anggaran		M elebihi anggaran
Catatan tambahan :
Process Specification
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggaran		Dibawah anggaran	Melebihi anggaran
Catatan tambahan :

Entity Relantionship Diagram (ERD)
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggararan	Dibawah anggaran		M elebihi anggaran
Catatan tambahan :
Dokumentasi Analisa & Desain Sistem
Sesuai dengan scope & jadwal
Sesuai dengan scope, tidak sesuai dengan jadwal
Tidak sesuai dengan scope & jadwal
Alasan, jika tidak sesuai :
Pengadaan biaya
Sesuai anggaran		Dibawah anggaran	Melebihi anggaran
Catatan tambahan :

CATATAN PERTEMUAN/RAPAT
(MINUTES OF MEETING)

Nama Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
Bidang	: Teknologi Informasi

Dibuat Oleh	: Ahmadi Hamid
Tanggal	: 16 Oktober 2015
Perihal	: Rapat Pembukaan Proyek
Peserta Rapat	: Direktur, Jajaran Manajemen, Pemilik Proyek, Manajer Proyek &	Tim Proyek
Lokasi Rapat	: Ruang Rapat Bidang TI
Dibuat oleh	: Ahmadi Hamid
Tanggal	: 16 Oktober 2015

Agenda / Rapat Pembukaan Proyek Pembuatan Aplikasi Penjualan Komputer Online : / Overview proyek / Pengenalan semua tim yang terlibat dalam proyek / Penjelasan mekanisme proyek secara global / Pembahasan manajemen komunikasi tim proyek / Isu yang Didiskusikan / Pembahasan struktur organisasi proyek / Pembahasan scope, time dan cost proyek / Pemantapan pembagian task (pekerjaan) dan wewenang / Mekanisme meeting / Jam kerja tim proyek

Daftar Rencana Kegiatan / Rencana Kegiatan Mulai Selesa / Monitoring pembuatan Desain Aplikasi 27 Oktober 2015 13 November 2015 / Persiapan task programing 16 November 2015 14 Desember 2015

Dibuat oleh / Nama : Hamid / Jabatan : Administrator / Tanggal : 16 -10-2015	Diketahui oleh / Nama : Ahmadi Hamid / Jabatan : Manajer Proyek / Tanggal : 16 -10-2015	Disetujui oleh / Nama : Febria Sri Handayani, M.Kom. / Jabatan : Pemilik Proyek / Tanggal : 16 -10-2015

PENUTUPAN PROYEK
(PROJECT CLOSING)

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK
NO.1343/H45.4/BB/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama	: Ahmadi Hamid
Jabatan	: Manajer proyek(Project Manager)
Alamat	: Palembang
Selaku Pelaksana Proyek Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) dengan spesifikasi yang tercantum dalam “Dokumen Definsi Proyek” dan “ Manajement Perencanaan Proyek” (terlampir).
Dengan ini melaporkan bahwa pelaksanaan proyek Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) dengan berdasarkan surat penungasan nomor: No. 01PE/001/0788/1234/88DW. Tanggal 16 Bulan 10 tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagi semestinya.

      Palembang, 08 Januari 2015
      Pelaksana proyek

        Ahmadi Hamid
        Manajer Proyek

LAPORAN PENYELESAIAN PROYEK
NO.1344/H45.4/BB/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama	: Ahmadi Hamid
Jabatan	: Manajer proyek(Project Manager)
Alamat	: Palembang
Sealaku Pengawas Pelaksana Proyek Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) dengan spesifikasi yang tercantum dalam “Dokumen definsi Proyek” dan “ Manajement perencanaan proyek (terlampir).
Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Proyek Nomor NO.1343/H45.4/BB/2012 Tanggal 16 Bulan 10 Tahun 2015 Dari M anajer Proyek, bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator) dengan berdasarkan surat penugasan nomor 1234/K.88.8/SS/2012 tanggal 16 bulan 10 tahun 2015 telah diselesaikan dengan baik.
Demikian Laporan Penyelesain proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Palembang, 08 Januari 2015
Pengawas pelaksana proyek

Febria Sri Handayani, M.Kom.
Pemilik Proyek

BERITA ACARA PENYELESAIAN PROYEK
NO.1345/H45.4/BB/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama	: Febria Sri Handayani, M.Kom.
Jabatan	: Pemilik Proyek (Project Owner)
Alamat	: Palembang
Selannjutnya disebut	: Pengawas Proyek

Nama	: Ahmadi Hamid
Jabatan	: Manajer proyek(Project Manager)
Alamat	: Palembang
Selannjutnya disebut	: Pelaksana Proyek
Menerangkan sebagai berikut:
1. Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
2. Surat tugas/tanggal	: 01PE/001/0788/1234/88DW. tanggal 16 bulan 10 tahun 2015

Telah selesai dikerjakan.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapa dipergunakan sebagaimana mestinya.

   Palembang, 08 Januari 2015
Pelaksana Proyek	Pengawas Proyek

Ahmadi Hamid	Febria Sri Handayani, M.Kom.
Manajer Proyek	Pemilik Proyek

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROYEK
NO.1346/H45.4/BB/2015
Pada hari Jumat tanggal 16 bulan 10 tahun 2015, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama	: Febria Sri Handayani, M.Kom.
   Jabatan	: Pemilik Proyek (Project Owner)
   Alamat	: Palembang
2. Nama	: Ahmadi Hamid
   Jabatan	: Manajer proyek(Project Manager)
   Alamat	: Palembang
Menerangkan sebagai berikut:
1. Proyek	: Proyek Pembuatan Aplikasi Web Sistem Pakar Analisa Kepribadian Berdasarkan Tes Mbti (MYER Briggs Type Indicator)
2. No.surat penungasan/tanggal	: 1234/K.88.8/KK/2015 tanggal 16 bulan 10 tahhun 2015
3. Pelaksanaan Proyek telah selesai berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Proyek Nomor: NO.1346/H45.4/BB/2012 tanggal 16 bulan 10 tahun 2015 dan Laporan Penyelesaian Proyek nomor: NO.1344/H45.4/BB/2016 tanggal 8 bulan 1 tahun 2016.

Demikian acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Proyek	Pengawas Proyek

 Ahmadi Hamid	Febria Sri Handayani, M.Kom.
Manajer Proyek	Pemilik Proyek